昭和町建設工事提出書類一覧表

（５０万円未満の場合）

工事着手時

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様－ ７ | 建設工事請書 | 契約時 |  |
|  | 着手届 | 契約後７日以内 |  |
| 様－１３ | 現場代理人及び主任技術者通知 | 契約後５日以内 | 履歴書、資格証明書(写) |
|  | 安全管理計画書 | 契約後７日以内 |  |
|  | 道路工事等協議書のための承諾書 | 現場着工前 |  |

工事中

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仕－ １ | 工事打合簿 | そのつど | 各種資料（２部提出） |
|  | 事故報告書 | 〃 |  |

完成

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様－１５ | 完成届 | 工事完成後 |  |
| 仕－ ２ | 工事日誌 | 完成届提出時 |  |
|  | 工事写真 | 〃 | ２部提出（１部は着工前、完成のみ） |
| 様－１８ | 手直し完了届 | 手直し完了後 | 手直し命令、検査に合格しなかったとき |
| 様－１７ | 工事目的物引渡届 | 検査完了後 |  |
|  | 請負代金請求書 | 〃 |  |

注１．　様は、昭和町建設工事執行規則、仕は、提出書類関係様式集