昭和町建設工事提出書類一覧表

（５０万円以上～１０００万円未満の場合）

工事着手時

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 着手届 | 契約後７日以内 |  |
| 様－１１ | 工程表 | 〃 |  |
| 様－１３ | 現場代理人及び主任技術者通知 | 契約後５日以内 | 履歴書、資格証明書(写) |
| 様－１０ | 下請負届 | そのつど | 下請契約書、下請業者の建設業許可書、元請の管理技術者証の各写し |
| 様－１９ | 前金払請求書 | 入札後 | 保証証書の寄託を要す、300万円以上 |
|  | 安全管理計画書 | 契約後７日以内 |  |
|  | 道路工事等協議書のための承諾書 | 現場着工前 |  |
|  | 工事カルテ | そのつど | 500万円以上の工事について提出 |

工事中

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仕－ １ | 工事打合簿 | そのつど | 各種資料（２部提出） |
| 仕－ ３ | 工事材料確認表 | 〃 | 現場に常備し検査時に提出 |
| 仕－ ４ | 部分検査申請書 | 〃 |  |
| 仕－ ５ | 段階確認表 | 〃 | 現場に常備し検査時に提出 |
| 仕－ ６ | 立会一覧表 | 〃 | 〃 |
| 仕－ ７ | 指示総括表 | 〃 | 〃 |
|  | 事故報告書 | 〃 |  |
| 仕－１９ | 安全管理状況報告書 | 〃 | 毎月1回 |
| 仕－２０ | 安全教育・訓練等の実施状況書 | 〃 | 毎月1回半日以上実施 |
|  | 各種試験成績表、製品等検査報告書 | 〃 |  |

完成

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様－１５ | 完成届 | 工事完成後 |  |
| 仕－ ２ | 工事日誌 | 完成届提出時 |  |
| 仕8～10 | 出来形管理図表、品質管理表 | 〃 |  |
|  | 工事写真 | 〃 | ２部提出（１部は着工前、完成のみ） |
|  | 再生資源利用促進実施書 | 〃 |  |
| 仕－１７ | 建設副産物処理状況表 | 〃 | 発生土、廃棄物 |
| 仕－１６ | 再生資材利用状況表 | 〃 | 土砂1000ｍ３､砕石500t､As等200t以上 |
|  | 工事完成図書 | 〃 |  |
|  | 工事実施工程表 | 〃 | 計画工程と実際の工程を対比する |
| 様－１８ | 手直し完了届 | 手直し完了後 | 手直し命令、検査に合格しなかったとき |
| 様－１７ | 工事目的物引渡届 | 検査完了後 |  |
|  | 請負代金請求書 | 〃 |  |

部分払時

| 様 式 | 書 類 名 | 提 出 期 限 | 添 付 書 類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 様－２０ | 出来形検査請求書 | そのつど |  |
| 様－２１ | 部分払金請求書 | 〃 |  |
|  | 出来形写真 | 〃 |  |

注１．　様は、昭和町建設工事執行規則、仕は、提出書類関係様式集